**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **🡺 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนส้มโฮง  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๙๑,๐๐๐ | - | - | ๙๑,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๒ | ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าออกโรงจอดรถจุดบริการประชาชนตำบลสระโพนทอง  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๓๙๔,๐๐๐ | - | - | ๓๙๔,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๓ | ก่อสร้างถนน คสล. เส้น โนนทัน-ท่าช้างคล้อง หมู่ที่๑๑ บ้านโนนทัน   | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒๔๑,๐๐๐ | - | - | ๒๔๑,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เขตชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านส้ม | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๓๐๕,๐๐๐ | - | - | ๓๐๕,๐๐๐ | กองช่าง | ก.พ.-มี.ค. |  | √ |  |
| ๕ | ก่อสร้างถนน คสล. จากที่ดินนาย สุนทร ทองพันลำ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคู | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒๐๑,๐๐๐ | - | - | ๒๐๑,๐๐๐ | กองช่าง | ก.พ.-มี.ค. |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๖ | ก่อสร้างถนน คสล. ชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนโก   | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒๓๑,๐๐๐ | - | - | ๒๓๑,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๗ | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายหนู หอมระหัด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคู  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๙๙,๐๐๐ | - | - | ๑๙๙,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๘ | ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ บ้านนางนาง เสี้ยมแหลม หมู่ที่๓ บ้านพันลำ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๙๐,๐๐๐ | - | - | ๑๙๐,๐๐๐ | กองช่าง | มี.ค.-เม.ย |  | √ |  |
| ๙ | ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนโก | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๓๐๙,๐๐๐ | - | - | ๓๐๙,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๑๐ | ก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๙  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๔๑๑,๐๐๐ | - | - | ๔๑๑,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๑๑ | ก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร พร้อมทางระบายน้ำ หมู่ที่๔ บ้านสระโพนทอง | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๑๑,๐๐๐ | - | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | กองช่าง | ม.ค.-ก.พ. | √ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑๒ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๘ บ้านพีพวย | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 120,000 | - | - | 120,000 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๑๓ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ๓ จุด หมู่ที่ ๔ บ้านสระโพนทอง | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๓๔๔,000 | - | - | ๓๔๔,000 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๑๔ | แก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งโซล่าเซลเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนส้มโฮง  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒๓๐,๐๐๐ | - | - | ๒๓๐,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๑๕ | โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการติดตั้งโซล่าเซลเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพีพวย | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒๓๐,๐๐๐ | - | - | ๒๓๐,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๑๖ | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสระโพนทอง | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๔๔,๐๐๐ | - | - | ๔๔,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑๗ | โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านส้มกบ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๘๗,๐๐๐ | - | - | ๘๗,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๑๘ | ขุดลอกร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสระโพนทอง | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๓๕,๐๐๐ | - | - | ๓๕,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๑๙ | ขุดลอกร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านส้มกบ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๖๙,๐๐๐ | - | - | ๖๙,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๒๐ | ขุดลอกร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนทัน  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๖๙,๐๐๐ | - | - | ๖๙,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๒๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพีพวย | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 74,00๐ | - | - | 74,00๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๒๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนส้มโฮง  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๙๕,๐๐๐ | - | - | ๙๕,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๒๓ | ปรับปรุงถนนพื้นที่การเกษตร(หมู่ ๒) | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | ๑๕๐,๐๐๐ | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๒๔ | โครงการปรับปรุงถนนพื้นที่การเกษตร (หินคลุก) หมู่ที่ ๕ บ้านส้มกบ   | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๒๙,๐๐๐ | - | ๑๒๘,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | กองช่าง | ม.ค. | √ |  |  |
| ๒๕ | ปรับปรุงถนนพื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่๓ บ้านพันลำ   | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 207,000 | - | 20๖,000 | ๑,๐๐๐ | กองช่าง | พ.ย.-ม.ค. | √ |  |  |
| ๒๖ | ปรับปรุงถนนพื้นที่ทางการเกษตร (หินคลุก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านส้มกบ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒๐๗,000 | - | ๒๐๖,000 | ๑,๐๐๐ | กองช่าง | พ.ย.-ม.ค. | √ |  |  |
| ๒๗ | ปรับปรุงถนนพื้นที่ทางการเกษตร (หินคลุก) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนทัน  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๐๘,000 | - | ๑๐๗,000 | ๑,๐๐๐ | กองช่าง | พ.ย.-ม.ค. | √ |  |  |
| ๒๘ | ปรับปรุงผิวจราจร (แอสฟัลติก) (หมู่ ๒)(จากแผนฯ ๖๑-๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ ลำดับที่ ๓ หน้า ๘) (จากข้อบัญญัติ ๖๔ หน้า ๒๒๗ ) | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 266,000 | - | 266,000 | ๑,๐๐๐ | กองช่าง | พ.ย.-ม.ค. | √ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๒๙ | ปรับปรุงผิวจราจร (แอสฟัลติก) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 422,000 | - | - | 422,000 | กองช่าง | เม.ย.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๓๐ | ปรับปรุงผิวจราจร (แอสฟัลติก) หมู่ที่ ๑๐ บ้านส้มกบ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒๓๑,๐๐๐ | - | ๒๓๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | กองช่าง | พ.ย.-ม.ค. | √ |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **🡺 แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและถนน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | อุดหนุนโครงการวางท่อขยายเขตประปา บ้านพันลำ หมู่ที่ ๓  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๙๒,๘๒๓ | - | - | ๑๙๒,๘๒๓ | กองช่าง | ก.พ.-ก.ย. |  |  | √ |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร**

 **🡺 แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๔0,000 | - | - | ๔0,000 | กองส่งเสริมการเกษตร | ธ.ค.๖๓-เม.ย.๖๔ |  |  | √ |
| ๒ | โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกพริกปลอดสารเคมี เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 20,000 | - | - | 20,000 | กองส่งเสริมการเกษตร | ม.ค.-เม.ย. |  |  | √ |
| ๓ | โครงการ ป้องกัน กำจัดศัตรูพืชและโรคระบาดต่างๆในพื้นที่ตำบลสระโพนทอง  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 20,000 | - | - | 20,000 | กองส่งเสริมการเกษตร | พ.ค-ก.ค |  |  | √ |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต**

 **🡺แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| **๑** | โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของอปท. | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 20,000 | - | - | 20,000 | กองการศึกษา | พ.ย.63-มิ.ย๖๔ |  |  | √ |
| ๒ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 80,000 | - | - | 80,000 | กองการศึกษา | ม.ค. |  |  | √ |
| ๓ | โครงการในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 34,000 | - | - | 34,000 | กองการศึกษา | พ.ค-ก.ย |  |  | √ |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 16๐,460 | - | - | 16๐,460 | กองการศึกษา | ม.ค-ส.ค |  |  | √ |
| ๕ | โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนการสอนและประสบการณ์ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๔0,000 | - | - | ๔0,000 | กองการศึกษา | พ.ค-ก.ค. |  |  | √ |
| ๖ | อาหารเสริม (นม) | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 288,720 | - | 112,154.44 | 176,565.56 | กองการศึกษา | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |
| **๗** | ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตำบลสระโพนทอง | ข้อบัญญัติ ๖๔ | **๑,๐๘๕,๗๓๒** | - | 421,763.80 | 663,968.12 | กองการศึกษา | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๘ | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๖๙๕,๘00 | - | 312,400 | ๓๘๓,400 | กองการศึกษา | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |
| ๙ | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพีพวย | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 292,000 | - | ๑๔๘,๐๐๐ | 144,000 | กองการศึกษา | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |
| **๑๐** | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโพธิ์ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 536,000 | - | ๒64,๐๐๐ | 272,000 | กองการศึกษา | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |
| **๑๑** | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองคู | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 204,000 | - | ๑๐๔,๐๐๐ | 100,000 | กองการศึกษา | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |
| **๑๒** | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านส้มกบ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 624,000 | - | ๓๑๔,๐๐๐ | 310,000 | กองการศึกษา | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |
| **๑๓** | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสระโพนทอง | ข้อบัญญัติ ๖๔ | **๔๘๐,๐๐๐** | - | 248,๐๐๐ | 232,000 | กองการศึกษา | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |
| **๑๔** | ค่าวัสดุการศึกษา | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 24๑,๔00 | - | - | 24๑,๔00 | กองการศึกษา | ก.ค-ส.ค |  |  | √ |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต**

 **🡺แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการกีฬาสี่เส้า | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๖0,000 | - | - | ๖0,000 | กองการศึกษา | ก.ค.-ส.ค. |  |  | √ |
| ๒ | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 200,000 | - | - | 200,000 | กองการศึกษา | มี.ค.-เม.ย |  |  | √ |
| ๓ | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๘0,000 | - | - | ๘0,000 | กองการศึกษา | พ.ย.-ม.ค. |  |  | √ |
| ๔ | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนตำบลสระโพนทอง  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๖0,000 | - | - | ๖0,000 | กองการศึกษา | พ.ย.-ม.ค. |  |  | √ |
| ๕ | โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๙๐,๐๐๐ | - | - | ๙๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ก.พ.-เม.ย. |  |  | √ |
| ๖ | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๒๐,๐๐๐ | - | - | ๑๒๐,๐๐๐ | กองการศึกษา | ก.ค. |  |  | √ |
| ๗ | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสระโพนทอง | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๗0,000 | - | - | ๗0,000 | กองการศึกษา | มี.ค.-พ.ค. |  |  | √ |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต**

 **🡺แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | การจัดงานวันสำคัญของทาง | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๐,๐๐๐ | - | 3,300 | 6,700 | สำนักปลัด | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต**

 **🡺 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่-เทศกาลสงกรานต์ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 40,000 | - | 36,148 | 3,852 | สำนักปลัด | ม.ค.-เม.ย | √ |  |  |
| ๒ | โครงการซ้อมแผนปฎิบัติการและป้องกันและระงับอัคคีภัย  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 15,000 | - | 14,905 | 95 | สำนักปลัด | ก.ค-ส.ค. | √ |  |  |
| ๓ | โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๓๐,000 | - | - | ๓๐,000 | สำนักปลัด | พ.ค-ก.ย. |  |  | √ |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต**

 **🡺 แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๔ | โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒0,000 | - | - | ๒0,000 | สำนักปลัด | ม.ค.-เม.ย |  |  | √ |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต**

 **🡺 แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการ บ้านสวย เมืองสุข | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๐,๐๐๐ | - | 6,๖๕๕ | ๓,๓๔๕ | กองสาธารณสุขฯ | ธ.ค-ก.ย |  | √ |  |
| ๒ | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 2๔0,000 | - | - | 2๔0,000 | กองสาธารณสุขฯ | มิ.ย.-ก.ย |  |  | √ |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต**

 **🡺 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 6,๐๐๐ | - | - | 6,๐๐๐ | กองสาธารณสุขฯ | มี.ค-ก.ย. |  |  | √ |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๓๑,๘๓๐ | - | 31,830 | - | กองสาธารณสุขฯ | ก.พ.-เม.ย. | √ |  |  |
| ๓ | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 6,๓๖๖ | - | - | 6,๓๖๖ | กองสาธารณสุขฯ | ก.พ.-พ.ค. |  |  | √ |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต**

 **🡺 แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลสระโพนทอง | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๕0,000 | - | - | ๕0,000 | กองสวัสดิการสังคมฯ | มี.ค.-เม.ย |  |  | √ |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต**

 **🡺 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 1๓,๖๓๔,๐00 | - | 7,423,300 | 6,210,700 | กองสวัสดิการสังคมฯ | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |
| ๒ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 6,000,000 | - | 3,199800 | 2,800,200 | กองสวัสดิการสังคมฯ | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 200,000 | - | 89,000 | 111,000 | กองสวัสดิการสังคมฯ | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |
| ๔ | สมทบเงินประกันสังคม | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒๓๕,000 | - | 177,413 | 57,587 | กองสวัสดิการสังคมฯ | ตลอดปีงบประมาณ |  | √ |  |
| ๕ | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๓๐,๐๐๐ | - | ๑๓๐,๐๐๐ | - | สำนักปลัด | ตลอดปีงบประมาณ | √ |  |  |
| ๖ | เงินช่วยเหลือพิเศษ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๑๖,๔๐0 | - | - | ๑๑๖,๔๐0 | สำนักปลัด | ตลอดปีงบประมาณ |  |  | √ |
| ๗ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒๔๖,๘๙๘ | ๒๔๖,๘๙๘ | 493,794 | 2 | สำนักปลัด | ตลอดปีงบประมาณ | √ |  |  |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **🡺 แผนงานส่งเสริมการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการ"ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นทีสีเขียว" | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒๐,000 | - | - | ๒๐,000 | กองส่งเสริมการเกษตร | ส.ค. |  |  | √ |

**🡺 แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกการกำจัดขยะ" | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๖๐,๐๐๐ | - | - | ๖๐,๐๐๐ | กอง สาธารณสุขฯ | ธ.ค.๖๓-ก.ย. |  |  | √ |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **🡺แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการ ส่งเสริมการให้บริการประชาชน | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ |  |  | √ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | ๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ก.ย. |  |  | √ |
| ๓ | โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมต้านยาเสพติด | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๖๐,๐๐๐ | - | - | ๖๐,๐๐๐ | สำนักปลัด | ก.ค.-ส.ค. |  |  | √ |
| ๔ | โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างฯลฯ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 300,000 | - | - | 300,000 | สำนักปลัด | พ.ค.-ก.ย. |  |  | √ |
| ๕ | โครงการออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 5,000 | - | - | 4,225 | สำนักปลัด | มี.ค.-พ.ค |  |  | √ |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **🡺แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๖ | โครงการออกร้านและแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๔๕๐,000 | - | - | ๔๕๐,000 | สำนักปลัด | ม.ค.-ก.ย |  |  | √ |
| ๘ | ค่าจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ | ข้อบัญญัติ ๖๔ | 20,๐๐๐ | - | - | 20,๐๐๐ | สำนักปลัด | มิ.ย.-ส.ค |  |  | √ |
| ๙ | อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒0,000 | - | ๒0,000 | - | สำนักปลัด | ต.ค.-ก.พ |  |  | √ |

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **🡺แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ | แหล่งเงิน | งบประมาณ ที่อนุมัติ | งบประมาณที่โอนเพิ่ม/โอนลด | เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | เจ้าของงบประมาณ | ช่วงเวลาที่ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๑๕๐,๐๐๐ | - | - | ๑๕๐,๐๐๐ | กองคลัง | ตลอด ปีงบปราณ |  |  | √ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมให้ความรู้ระบบประปาหมู่บ้าน | ข้อบัญญัติ ๖๔ | ๒0,000 | - | - | ๒0,000 | กองคลัง | ม.ค.-มี.ค |  |  | √ |

**รายงานติดตามประเมินผลตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง**

**รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔**