ก

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง(พ.ศ. 2561 – 2564)  พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน /โครงการตามลำดับความสำคัญของชุมชน เพื่อใช้ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒๕๖๑  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองแล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง  มีความจำเป็นต้องจัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น  และเป็นภารกิจที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ข้อ ๙ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพิ่มเติม  ฉบับที่๑ เพื่อให้ปัญหา/ความต้องการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง  และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

สารบัญ

หน้า

คำนำ												ก

เหตุผลความจำเป็น

ส่วนที่ 1 บทนำ

- ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี							2

- วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี					2

- ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี						2

ส่วนที่ 2 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

2.1 เพิ่มเติม

2.1.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.สระโพนทอง 		      ๓-4

(พ.ศ. 2561-2564)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561

2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ					     5-๗๖

เหตุผลความจำเป็น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

(พ.ศ.2561 – 2564 ) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/256๑

----------------------------------

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนดำเนินงาน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นกรอปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้มีการปฏิบัติให้บรรจุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง   ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                         (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันที่   ๒๘  ตุลาคม  2559   ไปแล้วนั้น  แต่การจัดทำแผนท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร  และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. 2559 ข้อ ๙  ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ  ๒๒  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ ”

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การ บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป

บทนำ

- ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การ บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป

#### บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

(พ.ศ. 2561 – 2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/256๑

บัญชีโครงการพัฒนา(โครงการที่ขอเพิ่มเติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/256๑

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศณษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกบ้านนายเกษม ทาขามป้อม ถึงบ้านนายสาคร แก้วสุริวงษ์ (หมู่ที่ 1) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | - | 600,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกร้อยละ ๑๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 2 | ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์ (หมู่ที่ 1) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| ๓ | ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรดโดยการลงหินคลุก (หมู่ที่ 1) | เพื่อการข่นส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |
| 4 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางระบายน้ำข้ามคลองชลประทาน (หมู่ที่ 1) | เพื่อการระบายน้ำออกจากชุมชน | กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐ | มีแหล่งระบายน้ำออกจากชุมชน | กองช่าง |

| ที่ แบบ ผ.01 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 5 | พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (หมู่ที่ 1) | เพื่อมีแหล่งน้ำทำการเกษตร | กว้างเฉลี่ย200 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งน้ำทำการเกษตร | กองช่าง |
| 6 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนางหนูทัศน์ เพ็งพันลำ ถึงบ้านนายประมูล เขียวประเสริฐ (หมู่ที่ 1) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| 7 | ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสนม ดลประสิทธิ์ ถึง วัดพระเจ้าหมูบ (หมู่ที่ 1) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๘ | ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สำหรับผู้สูงอายุ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (หมู่ที่ 1) | เพื่อจัดกิจกรรมผู้สูงวัย | กว้างเฉลี่ย 40 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | 500,000 | - | - | ผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ 8๐ | ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย | กองช่าง |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากที่นา นางยุพิน ขจรสืบ ถึงป่าช้าบ้านโนนฆ้อง (หมู่ที่ 2 ) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนได้รับความสะดวกร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการขุดลอกห้วยหามแห (หมู่ที่ 2 ) | เพื่อมีแหล่งน้ำทำการเกษตรและประปา | กว้างเฉลี่ย ๖0 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งรน้ำทำการเกษตร | กองช่าง |
| 11 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนายชัยพิชิต อินทองแดง ถึงถนนเกษตรภูเขียว (บริเวณบ้านอาจารย์ วสัน ชัยจันทร์) (หมู่ที่ 2 ) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| 12 | ซ่อมแซมถนน คสล.รอบหมู่บ้านโนนฆ้อง (หมู่ที่ 2 ) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 0.50เมตร ยาว1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๐ เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการขยายช่องทางจราจร บริเวณบ้านนางประยูร (หมู่ที่ 2 ) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 14 | ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สำหรับผู้สูงอายุ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (หมู่ที่ ๒) | เพื่อจัดกิจกรรมผู้สูงวัย | กว้างเฉลี่ย 40 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | - | 500,000 | - | - | ผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ 8๐ | ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกาย | กองช่าง |
| 15 | ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (หมู่ที่ 2 ) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๐5 เมตร | - | 1,500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๑๖ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนายชณกร รักษาสุวรรณ ถึง นายสุนทร ยาขามป้อม (หมู่ที่ 2 ) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 10๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | ๔00,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| ๑๗ | ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 3) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| ๑๘ | วางท่อส่งน้ำภายในหมู่บ้านลงไปลำห้วยหามแห (หมู่ที่ 3) | เพื่อการระบายน้ำในชุมชน | ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.ยาว 200 เมตร | - | 250,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำออกจากชุมชน | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๑๙ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด จุดที่ ๑ จากบ้าน นายสุระ กัลป์ยวงศ์หาถึงบ้านนายชิต กองแก้ว จุดที่ ๒ จากบ้านนายลือชัย มีปัญญา ถึงเขตบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑ (หมู่ที่ 3) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| ๒๐ | ซ่อมแซมถนนคสล.โดยการลงแอสฟัลท์ติก จากวัดเทวฤทธิ์ ถึงบ้านนายชิตกองแก้ว (หมู่ที่ 3) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๒๑ | ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางนาง เสี้ยมแหลม-คลองส่งน้ำชลประทาน (หมู่ที่ 3) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๒๒ | ก่อสร้างถนน คสล. จากสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์ – วัดเทวฤทธิ์วิมลมังคลาราม (หมู่ที่ 3) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 300,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๒๓ | วางท่อส่งน้ำจากลำห้วยหามแหถึงคลองชลประทาน | เพื่อการระบายน้ำในชุมชน | ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 400 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำออกจากชุมชน | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๒๔ | ก่อสร้างสะพานข้ามฝายน้ำล้นลำห้วยหามแห (หมู่ที่ 3) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว30 เมตร | - | 3,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๒๕ | ขยายเขตถนน(ไหล่ทาง)พร้อมวางท่อจากบ้านนายบุญมี นุชภิเรนท์-ที่นาของนายบุญมี นุชภิเรนท์ (หมู่ที่ 3) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 1 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๒๖ | ปรับปรุงที่สาธารณประโยชย์(ป่าช้า) เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (หมู่ที่ 4) | เพื่อใช้สถานที่จัดการเรียนรู้แบบต่างๆ | 1 แห่ง | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีสถานที่จัดการเรียนรู้แบบต่างๆ | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๒๗ | ก่อสร้างถนนคสล.เส้นทางจากบ้านนานายปัญญา รวยทุน ถึงที่สาธารณะประโยชน์ (หมู่ที่ 4) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๒๘ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 4) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| ๒๙ | ปรับปรุง ถนนคสล. พร้อมทางระบายน้ำจากบริเวณหน้าบ้านนายโอด ท้าวพรม - บ้านนางสุนี ทอนประณัต (หมู่ที่ 4) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๓๐ | ปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านพร้อมฝาปิดร่องน้ำ (หมู่ที่ 4) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 300,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจาก | กองช่าง |
| ๓๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร (แอสฟัสติก)ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 4) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๓๒ | ปรับปรุงถนนพื้นที่การเกษตร(ลงหินคลุก)พร้อมทางระบายน้ำ (หมู่ที่ 4) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว 3,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 450,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๓๓ | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 5) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๓๔ | ก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน(สูบน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค) (หมู่ที่ 5) | เพื่อการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน | 1 แห่ง | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งพลังงานน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาด | กองช่าง |
| ๓๕ | ขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 5) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๓๖ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน (หมู่ที่ 5) | เพื่อการสัญจรและความสวยงาม | กว้างเฉลี่ย 20 เมตร ยาว 300 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๓๗ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดจากบริเวณสามแยกศาลปู่ตา-บ้านนายยงยุทธ บริบูรณ์ (หมู่ที่ 5) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| ๓๘ | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จากเส้นคลองชลประทาน-บ้านนางเอมอร โสส้มกบ (หมู่ที่ 5) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๓๙ | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร จากบ้านนางบุญโฮม ครองไข่น้ำ (หมู่ที่ 6 ) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๕ เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๔๐ | ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6 ) | เพื่อการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน | 1 แห่ง | - | 100,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารทางราชการ | กองช่าง |
| ๔๑ | โครงการขยายทางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยมเดิม จากบ้านนายสมัคร ฦาชา (หมู่ที่ 6 ) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชนและน้ำจากลำห้วยพันลำ | กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว30 เมตร สูงเฉลี่ย 2 เมตร | - | 600,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๔๒ | ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุกเส้นทางจากที่นานายเช่า ชัยเพ็ง-ที่นาของ นายสนิท บุตรดีหล่า (หมู่ที่ 6 ) | เพื่อการข่นส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.1๐ เมตร | - | 300,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |
| ๔๓ | ขุดลอกลำห้วยพันลำ พร้อมดาดคอนกรีต (หมู่ที่ 6 ) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชนและน้ำจากลำห้วยพันลำ | กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร | - | 1,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| ๔๔ | ก่อสร้างลาน/สนามกีฬาบริเวณหน้าที่สาธารณประโยชน์ พร้อมอุปกรณ์ (หมู่ที่ 6 ) | เพื่อออกกำลังกายของประชาน | กว้างเฉลี่ย 60 เมตร ยาว 100 เมตร | - | 450,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีที่ออกกำลังกาย | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๔๕ | ปรับปรุงผิวจราจรถนน(แอสฟัลท์ติก)จากบ้านของ รต.ต.ชัชวาลย์ ดลประสิทธิ์-รต.อ.บุญธรรม ทัศวงษ์ (หมู่ที่ 7) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | - | 2,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๔๖ | ปรับปรุงซ่อมสร้างอ่างเก็บน้ำห่วยหินโหง่น (หมู่ที่ 7) | เพื่อเก็บน้ำใช้ฤดูแล้ง | 1 แห่ง | - | 1,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๔๗ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนน(หินคลุก) จากบ้านของนายปรีชา สาระคำ- ถนนข้างโรงเรียนบ้านหนองคูพิทยาคม (หมู่ที่ 7) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๐ เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๔๘ | ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ 7) | มีสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน | 1 แห่ง | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน | กองช่าง |
| ๔๙ | ก่อสร้างถนน คสล. จากที่ดินของนายสุนทร ทองพันลำ – หน้าวัดหนองคูสุวรรณาราม (หมู่ที่ 7) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 300,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๕๐ | ก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมโรงคัดแยก บริเวณที่สาธารณประโยชน์ (หมู่ที่ 7) | เพื่อก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมโรงคัดแยก | 1 แห่ง | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีทีกำจัดขยะ | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๕๑ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 7) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| ๕๒ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 8) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๕๓ | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 8) | เพื่อการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน | 1 แห่ง | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาด | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๕4 | ก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมโรงคัดแยก บริเวณที่สาธารณประโยชน์ (หมู่ที่ 8) | เพื่อก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมโรงคัดแยก | 1 แห่ง | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีที่กำจัดขยะ | กองช่าง |
| ๕๕ | ปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้านบ้านพีพวย (หมู่ที่ 8) | เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าไม่ดับ | ความยาวประมาณ 300 เมตร | - | 300,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | กองช่าง |
| ๕๖ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดจากบ้านของนายนคร พันธ์ยาง – บ้านนายสายทอง สัจจสังข์ | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๕๗ | ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา (หมู่ที่ 8) | เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา | 1 แห่ง | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการผลิตระบบประปา | กองช่าง |
| ๕๘ | ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บริเวณที่สาธารณธประโยชน์ (หมู่ที่ 8) | เพื่อมีสถานที่ออกกำลังกายของชุมชน | 1 แห่ง | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | กองช่าง |
| ๕๙ | ซ่อมสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหามแห (หมู่ที่ 8) | เพื่อกักเก็บน้ำ | กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้ฤดูแล้ง | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๖๐ | โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน(ขุดลอกขยะ) (หมู่ที่ 9) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว ๓00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 300,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| ๖๑ | โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมโรงคัดแยก (หมู่ที่ 9) | เพื่อมีสถานที่กำจัดขยะชุมชน | 1 แหล่ง | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีที่กำจัดขยะ | กองช่าง |
| ๖๒ | ก่อสร้างลานตากข้าวบริเวณที่สาธารณประโยชน์ (หมู่ที่ 9) | เพื่อตากพืชผลทางการเกษตร | กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร | - | 300,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีที่ตากพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๖๓ | ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 9) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |
| ๖๔ | ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากท่าผุ- ที่นานายบุญมา หล่าทุม (หมู่ที่ 9) | เพื่อการข่นส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๐ เมตร | - | 300,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |
| ๖๕ | ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำช่องพันลำ (หมู่ที่ 9) | เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง | กว้างเฉลี่ย 10๐ เมตร ยาว500 เมตร สูงเฉลี่ย 6 เมตร | - | 1,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๖๖ | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายจันทา รองเมือง – บ้านนางวาสนา ท้าวพรม (หมู่ที่ 9) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 350,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๖๗ | ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายทวี วงค์ลา ถึง ลำห้วยวังวล (หมู่ที่ 9) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๖๘ | ก่อสร้างถนนคสล. จากบ้านนายชนกานต์ ฦาชา (หมู่ที่ 9) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 350,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๖๙ | โครงการจัดการบริหารกำจัดขยะ (ซื้อรถกำจัดขยะ) (หมู่ที่ 10 ) | เพื่อกำจัดขยะชุมชน | 1 คัน | - | 800,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีรถขนขยะ | กองช่าง |
| ๗๐ | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากบ้านส้มกบ หมู่ที่ ๑๐ - ห้วยวังบอย (หมู่ที่ 10 ) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชน | กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| ๗๑ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบบริเวณอ่างเก็บน้ำโปร่งแค (หมู่ที่ 10 ) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๗๒ | ก่อสร้างถนนคสล.จากที่นานายพิรมย์ เนืองมัจฉา - อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ (หมู่ที่ 10 ) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 5,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๗๓ | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10 ) | เพื่อการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน | 1 แห่ง | - | 500,00๐ | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาด | กองช่าง |
| ๗๔ | ก่อสร้างถนน(หินคลุก) เข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนานางบุญน้อม ลิ้มกุล – ที่นานายสุพรรณ พิบูลย์สังข์ (หมู่ที่ 10 ) | เพื่อการข่นส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.1๐ เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๗๕ | ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณที่สาธารณประโยชน์ (หมู่ที่ 10 ) | เพื่อมีสถานที่ออกกำลังกายของชุมชน | 1 แห่ง | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | กองช่าง |
| ๗๖ | ก่อสร้างถนนคสล.เข้าสู่พื้นที่การกษตรจากที่นานางทองม้วน งามเขียว -อ่างเก็บน้ำท่าช้างคล้อง (หมู่ที่ 11 ) | เพื่อการขนส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |
| ๗๗ | ก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมต่อระหว่างตำบลจากเส้นคลองชลประทานเขตตำบลสระโพนทอง-เขตตำบลบ้านบัว (หมู่ที่ 11 ) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 2,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๗๘ | ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภายภายหมู่บ้านบริเวณที่สาธารณประโยชน์ (หมู่ที่ 11 ) | เพื่อมีสถานที่ออกกำลังกายของชุมชน | 1 แหล่ง | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี | กองช่าง |
| ๗๙ | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำท่าช้างคล้อง (หมู่ที่ 11 ) | เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง | กว้างเฉลี่ย 300 เมตร ยาว500 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร | - | 2,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ทางการเกษตร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๘๐ | ก่อสร้างถนนคสล.สู่พื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จุดที่๑ จากที่นานายตาว สัจจสังข์- ที่นานางอัมพร มีปัญญา จุดที่๒ จากหน้า โรงเรียนบ้านพีพวย-ที่นานายบุญกอง บัวสระ จุดที่ ๓ จากหน้า โรงเรียนบ้านพีพวย-ที่นานายวิชัย บัวสระ จุดที่๔ จากคลองส่งน้ำชลประทาน-ที่นาของนางคำแผ่น คงโนนกอก (หมู่ที่ 11 ) | เพื่อการข่นส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว ๑,๐00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๘๑ | ก่อสร้างคลองส่งน้ำคสล.เข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากอ่างเก็บน้ำท่าช้างคล้อง-หมู่บ้านโนนทัน (หมู่ที่ 11 ) | เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร | ความยาวประมาณ500 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีน้ำทำการเกษตรฤดูแล้ง | กองช่าง |
| ๘๒ | ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนางหยาด ปลัดสังข์-บ้านนายวิชัย แนวนารี (หมู่ที่ 12 ) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว๔00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 400,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๘๓ | ปรับปรุงถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ 1) | เพื่อการข่นส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | ปรับเกรด,ขยาย, ซ่อมแซม, ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | - | 800,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |
| ๘๔ | โครงการก่อสร้างถนน จากถนนทางหลวง 2037 – คลองชลประทาน (หมู่ที่ 2 ) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว550 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๘๕ | ซ่อมสร้างผิวจราจรถนน(แอสฟัลท์ติก)จากหมู่ที่ 3 บ้านพันลำเชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู (หมู่ที่ 3) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๘๖ | ก่อสร้างถนนคสล.บนคลองชลประทานหมู่ที่ 4 บ้านสระโพนทอง – หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ (หมู่ที่ 4) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๘๗ | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บนคลองชลประทาน – พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ 10 ) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๘๘ | ผลิตน้ำดื่มชุมชน | เพื่อมีน้ำที่สะอาดใช้อุปโภค บริโภคของประชาชน ในตำบลสระโพนทอง | ๑ แห่ง | - | ๑,500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคของประชาชนในตำบลสระโพนทอง | กองช่าง |
| ๘๙ | ก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมโรงคัดแยกขยะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง | เพื่อก่อสร้างเตาเผาขยะพร้อมโรงคัดแยกขยะ | ๑ แห่ง | - | ๒๘๙,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๙๐ | แก้ไขปัญหาไม่มีทางเข้าบ้านของประชาชนในตำบลสระโพนทอง | เพื่อการสัญจรของประชาชนผู้มีบ้านภายในชุมชนไม่มีทางออก | 12 แห่ง | - | 500,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรภายในชุมชน | กองช่าง |
| ๙๑ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านจากบ้านนางสมแรง สิงห์ลีถึงบ้านนายอุไท ฦาชา พร้อมบ่อดักไขมันก่อนจะลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติลำห้วยหามแห (หมู่ที่ ๒) | เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน | ก่อสร้างทางระบาย กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.50 เมตร | - | ๓๐๐,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีทางระบายน้ำออกจากชุมชน | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๙๒ | ปรับปรุงถนนแอสฟัลล์ติกโดยตีเส้นแบ่งจราจรการเดินรถภายในตำบลสระโพนทอง | เพื่อกำหนดเส้นทางการเดินรถของประชาชน | 12 แห่ง | - | ๘00,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีช่องทางเดินรถที่ชัดเจน | กองช่าง |
| ๙๓ | ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๒) | เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร | - | ๕00,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| ๙๔ | ปรับปรุงถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตรจากเส้นหลักไปถึงที่นานางวิลัด สร้อยศรี (หมู่ที่ ๑๒) | เพื่อปรับปรุงถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตร | กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐เมตร หนาเฉลี่ย 0.1๐ เมตร | - | ๔๕0,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๙๕ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑๒) | เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน | กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐เมตร หนาเฉลี่ย 0.๔๐ เมตร | - | ๕00,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีทางระบายน้ำออกจากชุมชน | กองช่าง |
| ๙๖ | โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนตำบลสระโพนทอง | เพื่อก่อสร้างตลาดชุมชนตำบลสระโพนทอง | ๑ แห่ง | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีตลาดชุมชนตำบลสระโพนทอง | กองช่าง |
| รวม ๙๖ โครงการ |  | - | - | - | 59,889,000 | - | - | - | - | - |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ชัยภูมิ

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต

  - แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์ที่แข็งแรงถาวร | เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้น | จำนวน ๑ แห่ง | - | ๓๐๐,000 | - | - | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | เด็กมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้น | กองช่าง |
| รวม ๑ โครงการ |  | - | - | - | ๓๐๐,000 | - | - | - | - | - |

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | -จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด -ติดตั้งกล้องวงจรปิด,กล้อง CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง/จุดเสี่ยงภายในตำบลสระโพนทองฯลฯ | ตลอดปีงบประมาณ | - | 629,000 | 629,000 | 629,000 | ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น | มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับสอดส่องความปลอดภัย | สำนักงานปลัด |
| ๒ | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ | เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการจุดไฟ | ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระโพนทอง หมู่ที่๑-๑๒ | - | 10๐,000 | 10๐,000 | 10๐,000 | ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น | เกิดไฟป่าน้อยลง | สำนักงานปลัด |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๓ | โครงการก่อสร้างสถาณีสูบน้ำพร้อมติดตั้งปั้มน้ำฉุกเฉิน | เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีกรณีเกิดไฟไหม้ | เป็นสถานที่รับส่งน้ำ | - | 2๐0,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น | สะดวกและรวดเร็ว | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟให้กับเจ้าหน้าที่และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง | เพื่อให้เจ้าหน้าที่และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถดับเพลิงเบื้องต้นและสามารถรู้วิธีเอาตัวรอดกรณีเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ | เจ้าหน้าที่และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เจ้าหน้าที่และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพึงพอใจร้อยละ๘๐ | เจ้าหน้าที่และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถดับเพลิงเบื้องต้นและสามารถรู้วิธีเอาตัวรอดกรณีเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ | สำนักงานปลัด |
| รวม ๔ โครงการ |  | - | - | - | 974,000 | 974,000 | 974,000 | - | - | - |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.01

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป |  | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียน | 14,1๙๐ | 14,1๙๐ | 14,1๙๐ | 14,1๙๐ | ไม่พบรายการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ | สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๒ | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ |  | สุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ หมู่ที่ ๑-๑๒ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | สุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องร้อยละ ๑๐๐ | สุนัขและแมวได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

แบบ ผ.01

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย |  | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการ บ้านสวย เมืองสุข | เพื่อดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตตำบลสระโพนทอง |  | ชุมชน/หมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ | ตำบลสระโพนทองมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม น่าอยู่ | ตำบลสระโพนทองเป็นตำบลบ้านสวยเมืองสุข อย่างยั่งยืน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 4 | โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑-12 | -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกำลังกาย |  | ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑-12 | - | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | 4๐๐,๐๐๐ | ร้อยละ๑๐๐ประชาชนได้ออกกำลังกาย | ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| รวม ๔ โครงการ |  | - |  | - | 109,190 | 509,190 | 509,190 | 509,190 | - | - | - |

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ | จำนวน ๑ แห่ง | - | ๘๕,000 | - | - | สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายของผู้สูงอายุ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน | ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่ามและเกิดการสร้างเครือข่ายของผู้สูงอายุในตำบล | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลสระโพนทอง | เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ นำไปใช้ในการสร้างรายได้ และชีวิตประจำวัน | จำนวน ๑๒ หมู่บ้านๆละ ๑๐ คน | - | ๗๐,๐๐๐ | - | - | แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น | แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถเข้าหาแหล่งทุนเพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม ๒ โครงการ |  | - | - | - | 155,000 | - | - | - | - | - |

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการอบต.สัญจร…เคลื่อนที่ | -เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางให้เข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก -เพื่อให้ภาคราชการสามารถรับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน | ๑ ครั้ง/ปี | - | ๓๐,000 | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ๑๐๐ | ทราบถึงปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน | สำนักปลัด |
| รวม ๑ โครงการ |  | - | - | - | ๓๐,000 | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | - | - | - |

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการของชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนสวัสดิการของชุมชน ตำบลสระโพนทอง | ตลอดปีงบประมาณ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๗๐,๐๐๐ | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ๑๐๐ | ประชาชนได้เงินสมทบกองทุนสวัสดิการของชุมชน | กอง |
| ๒ | เงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น(กบท.) | ตลอดปีงบประมาณ | ๒๐๕,563 | ๒๐๕,563 | ๒๐๕,563 | ๒๐๕,563 | ข้าราชการท้องถิ่น(กบท.) มีความพึงพอใจร้อยละ๑๐๐ | ข้าราชการท้องถิ่น(กบท.)สมทบทุนบำเหน็จบำนาญ | สำนักปลัด |
| รวม ๒ โครงการ |  | - | - | ๒๗๕,๕๖3 | ๒๗๕,๕๖3 | ๒๗๕,๕๖3 | ๒๗๕,๕๖3 | - | - | - |

บัญชีโครงการพัฒนา(โครงการที่ขอเพิ่มเติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ( เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 )

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | - เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน | อุดหนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนในเขต อบต.สระโพนทอง | 2๔0,000 | 2๔0,000 | 2๔0,000 | 2๔0,000 | -จำนวนโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ | -ปัญหาด้านสาธารณสุขลดลง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

แบบ ผ.02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 |  |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่ออุดหนุนกิจกรรมของกลุ่มสาธารณสุขในพื้นที่ | จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท | ๑๘๐,๐00 | ๑๘๐,๐00 | ๑๘๐,๐00 | ๑๘๐,๐00 | ประชาชนมีความพึงพอใจ | มีการสนับสนุนการทำกิจกรรมของกลุ่มอสม. | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| รวม ๒ โครงการ |  | - | - | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | - | - | - |

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ที่ ๕  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่ออุดโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.บ้านบัว) | ๑ ครั้ง/ปี | ๒0,000 | ๒๐,000 | ๒๐,000 | ๒๐,000 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด | อำเภอเกษตรสมบูรณ์ |
| รวม ๑ โครงการ |  | - | - | ๒0,000 | ๒๐,000 | ๒๐,000 | ๒๐,000 | - | - | - | - |

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศณษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค | เพื่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ ๒ /หมู่ที่๑0 | หมู่ที่ ๒ บ้านโนนฆ้อง/หมู่ที่๑๐ บ้านส้มกบ | 1,000,000 | - | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๑๐๐ | ประชาชนมีน้ำอุปโภค-บริโภค | กองช่าง | การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง |
| ๒ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายไฟส่องสว่างบริเวณทาง สาธารณะ หมู่ 1 | จำนวน ๕ จุด | - | 2๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงไฟสว่างทางสาธารณะเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างบริเวณทางสาธารณเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |

แบบ ผ.02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| ๓ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู้พื้นที่การเกษตร ความยาว ประมาณ 1,๐๐๐ เมตร (หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์ ) | - | ๔๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |
| ๔ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | ยายเขตไฟฟ้าสู้พื้นที่การเกษตร จุดคลองชลประทานถึงสามแยกโนนฆ้องบ้านโพธิ์ความยาว 2,๐๐๐ เมตร (หมู่ที่ ๒) | - | ๖๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |

แบบ ผ.02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| ๕ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านพันลำ | ขยายเขตไฟฟ้าฟ้าแรงต่ำ จุดที่ ๑ จากบ้านนางกุล นาส้มกบ-บ้านางพงษ์ คชลัย จุดที่ ๒ จากบ้านนายไพวัลย์ ดวงแก้ว – บ้านนายสมบท ขานยู จุดที่ ๓ จากบ้านนายสานิต งามคณา - บ้านนางละมุน พันธ์เขียว (หมู่ที่ 3) | - | ๕๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงไฟสว่างทางสาธารณะเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างบริเวณทางสาธารณเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |

แบบ ผ.02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| ๖ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บริเวณบ้านนายสมหมาย เดชจำเริญ-อ่างเก็บน้ำช่องพันลำความยาวประมาณ 2,000 เมตร (หมู่ที่ 4) | - | ๑,๐๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |
| ๗ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อมีไฟส่องสว่าง ภายในหมูบ้าน | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๓๐ จุด (หมู่ที่ 4) | - | ๓๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงไฟสว่างทางสาธารณะเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างบริเวณทางสาธารณเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |

| ที่ แบบ ผ.02 | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| ๘ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสู่พื้นที่การเกษตรจากที่นานายอุไร สิงห์โคตร-เขื่อนช่องพันลำ ความยาวประมาณ500 เมตร (หมู่ที่ 5) | - | ๔๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |
| ๙ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรจากที่นาของนายสมหมาย สิงห์โคตร-อ่างเก็บน้ำช่องพันลำความยาวประมาณ1,000 เมตร (หมู่ที่ 5) | - | ๕๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |

แบบ ผ.02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| ๑๐ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายไฟส่องสว่างบริเวณทาง สาธารณะ หมู่ที่๖ | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 6 ) | - | ๕๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงไฟสว่างทางสาธารณะเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างบริเวณทางสาธารณเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |
| ๑๑ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายไฟส่องสว่างบริเวณทาง สาธารณะ หมู่ ๗ | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่๗) | - | ๓๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงไฟสว่างทางสาธารณะเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างบริเวณทางสาธารณเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |
| ๑๒ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายไฟส่องสว่างบริเวณทาง สาธารณะ หมู่ ๗ | ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร จุดที่ ๑ จากบ้านของนายบุญมี จันดี – ถึงบริเวณที่สาธารณประโยชน์ทุ่งซำเซี้ยว จุดที่ ๒ จากบ้าน นายเสวียก หมู่ศิริ – บ้านนายเล็ก ศรีสุข ความยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร (หมู่ที่ 7) | - | ๔๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |

แบบ ผ.02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| ๑๓ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน(หมู่ที่ 7) | - | ๓๕0,000 | - | - | มีปริมาณแสงไฟสว่างทางสาธารณะเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างบริเวณทางสาธารณเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |
| ๑๔ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายไฟส่องสว่างบริเวณทาง สาธารณะ หมู่ ๘ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/สูง จากบ้านนายอุทัย ฦาชา – ระบบประปาหมู่บ้าน ความยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร (หมู่ที่ 8) | - | ๕๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงไฟสว่างทางสาธารณะเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างบริเวณทางสาธารณเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |
| ๑๕ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายไฟส่องสว่างบริเวณทาง สาธารณะ หมู่ ๙ | ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒๐ จุด (หมู่ที่ 9) | - | ๒๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงไฟสว่างทางสาธารณะเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างบริเวณทางสาธารณเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |

แบบ ผ.02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| ๑๖ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ ๑๐ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากที่นานายพิรมย์ เนืองมัจฉา – ที่นานางปุ่น สิงห์โคตร ความยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร (หมู่ที่ 10 ) | - | ๔๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |
| ๑๗ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ ๑๐ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างเข้าสู้พื้นที่การเกษตร จากนายแอ๊ด พิบูลย์สังข์-ที่นานายมงคล พันธุ์ยาง จำนวน ๓๐ จุด(หมู่ที่ 10 ) | - | ๔๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |

แบบ ผ.02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| ๑๘ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายไฟส่องสว่างบริเวณทาง สาธารณะ หมู่11 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จุดที่๑ จากบ้านนายเสงี่ยม เพื่อนสงคราม- ที่นาของนางส่วย สัจจสังข์ความยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร จุดที่๒ จากโรงเรียนบ้านพีพวย ถึงที่นา นายสำเนียง บัวสระ (หมู่ที่ 11 ) | - | ๔๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงไฟสว่างทางสาธารณะเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างบริเวณทางสาธารณเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |
| ๑๙ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายไฟส่องสว่างบริเวณทาง สาธารณะ หมู่12 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมูบ้าน ความยาวประมาณ ๑,๐00เมตร (หมู่ที่ 12 ) | - | ๔๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |

แบบ ผ.02

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |  |
| ๒๐ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ ๑๒ | ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรจากบ้านนางหยาด ปลัดสังข์- ที่นานายสำเนียง โค้งพรม (หมู่ที่ 12 ) | - | ๓๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |
| ๒๑ | อุดหนุนไฟฟ้า | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรหมู่ ๑๐ | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายคลองชลประทาน (หมู่ที่ 1๐ ) | - | ๔๐0,000 | - | - | มีปริมาณแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | มีปริมาณแสงสว่างแสงสว่างในบริเวณพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น | กองช่าง | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ |
| รวาม ๒๑ โครงการ |  | - | - | 1,000,000 | 8,450,000 | - | - | - | - | - | - |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.05

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/256๑

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศณษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1 | ก่อสร้างถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตร บนคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 2 บ้านโนนฆ้อง (หมู่ที่ 1) | เพื่อการขนส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | ปรับเกรด,ขยาย, ซ่อมแซม, ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 5,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |

แบบ ผ.05

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 2 | ขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อ่างเก็บน้ำคำอีหูด (หมู่ที่ 1) | เพื่อมีแหล่งน้ำทำการเกษตร | กว้างเฉลี่ย 500 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร | - | 1,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งน้ำทำการ เกษตร | กองช่าง |
| 3 | ก่อสร้างถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตร บ้านโนนฆ้อง – ทุ่งซ่ำเซี้ยว (หมู่ที่ 2) | เพื่อการขนส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | ปรับเกรด,ขยาย, ซ่อมแซม, ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑5 เมตร | - | 3,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |

แบบ ผ.05

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะตำบลสระโพนทอง ณ ที่สาธารณประโยชน์ (หมู่ที่ 2) | เพื่อการกำจัขยะระดับตำบล | 1 แห่ง |  | 5,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีสถานที่กำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน | กองช่าง |
| 5 | ปรับปรุงผิวจราจรถนน(แอสฟัลท์ติก)ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 4) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร |  | 2,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |
| 6 | ปรับปรุงผิวจราจรถนน(แอสฟัลท์ติก)ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 5) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร |  | 2,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.05

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมกลางหมู่บ้าน ลำห้วยพันลำ พร้อมถนนคอนกรีต (หมู่ที่ 6 ) | เพื่อการระบายน้ำเสียในชุมชนและน้ำจากลำห้วยพันลำ | กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร |  | 6,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีแหล่งระบายน้ำเสียออกจากชุมชน | กองช่าง |
| 8 | ก่อสร้างถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตร บ้านโนนโก – อ่างช่องพันลำ (หมู่ที่6) | เพื่อการขนส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | ปรับเกรด,ขยาย, ซ่อมแซม, ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๐ เมตร |  | 8,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |

แบบ ผ.05

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 9 | ก่อสร้างถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตร บ้านหนองคู – อ่างช่องพันลำ (หมู่ที่7) | เพื่อการขนส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | ปรับเกรด,ขยาย, ซ่อมแซม, ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๐ เมตร | - | 8,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |
| 10 | ก่อสร้างถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตร บ้านพีพวย – อ่างช่องท่าช้างคล้อง (หมู่ที่8) | เพื่อการขนส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | ปรับเกรด,ขยาย, ซ่อมแซม, ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๐ เมตร | - | 8,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |

แบบ ผ.05

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 11 | ก่อสร้างถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตร บ้านโนนมะเยา บนคันดิน ลำห้วยหามแห – หมู่ที่ 3 บ้านพันลำ (หมู่ที่9) | เพื่อการขนส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | ปรับเกรด,ขยาย, ซ่อมแซม, ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๐ เมตร | - | 5,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |
| 12 | ก่อสร้างถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตร บ้านส้มกบ – อ่างช่องพันลำ (หมู่ที่ 10) | เพื่อการขนส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | ปรับเกรด,ขยาย, ซ่อมแซม, ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๐ เมตร | - | 5,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |

แบบ ผ.05

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 13 | ก่อสร้างถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตร บ้านโนนทัน – อ่างเก็บน้ำท่าช้างคล้อง (หมู่ที่ 11) | เพื่อการขนส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | ปรับเกรด,ขยาย, ซ่อมแซม, ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.๑๐ เมตร | - | 5,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |
| 14 | ก่อสร้างถนนเข้าสู้พื้นที่การเกษตร บ้านโนนส้มโฮง – อ่างเก็บน้ำท่าช้างคล้อง (หมู่ที่ 12) | เพื่อการขนส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | ปรับเกรด,ขยาย, ซ่อมแซม, ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | - | 5,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |

แบบ ผ.05

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 15 | ก่อสร้างปรับปรุงพร้อมขยายถนน บ้านพีพวย – ตำบลบ้านบัว (หมู่ที่ 8) | เพื่อการขนส่งพืชผลการเกษตรของประชาชนได้รับความสะดวก | ปรับเกรด,ขยาย, ซ่อมแซม, ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย4 เมตร ยาว3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | - | 5,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |
| 16 | ก่อสร้างถนนคสล.บนคลองชลประทานหมู่ที่ 8 บ้านพีพวย – หมู่ที่ 6 บ้านโนนโก (หมู่ที่ 4) | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร | - | 7,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.05

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| 1๗ | โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ ๖ | เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน หมู่ที่ ๖ | ก่อสร้างทางระบาย กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓ เมตร | - | ๒,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีทางระบายน้ำออกจากชุมชน | กองช่าง |
| 1๘ | ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หมู่ที่๑-๑๒ | เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ผลิตน้ำประปาใช้ในพื้นที่การเกษตร | ๑๒ แห่ง | - | ๖,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | กองช่าง |
| ๑๙ | ปรับปรุงผิวจราจร ๑-12 | เพื่อการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว๑๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร | - | ๖,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง |

แบบ ผ.05

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๒๐ | ถนนเชื่อมตำบลสระโพนทองไปตำบลซับสีทอง | เพื่อการขนส่งพืชผลการเกษตรและการสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวก | ปรับเกรด,ขยายซ่อมแซม,ก่อสร้างกว้างเฉลี่ย๕ เมตร ยาว 3,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร | - | ๓,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |
| ๒๑ | ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำช่องพันลำ | เพื่อมีสถานที่ท่องเที่ยวและทางสัญจรภายในตำบล | 1 แห่ง | - | ๕,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนส่งพืชผลทางการเกษตร | กองช่าง |

แบบ ผ.05

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๒๒ | ก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรระหว่างตำบลสระโพนทองไปตำบลบ้านหัน | เพื่อการขนส่งทางการเกษตรและการสัญจรของประชาชนได้รับสะดวก | ปรับเกรด,ขยายซ่อมแซม,ก่อสร้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร | - | ๘,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง | กองช่าง |
| ๒๓ | ปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำภายในตำบลำ | เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ถนนภายในตำบลสระโพนทอง | ก่อสรางทางระบาย กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร | - | ๓,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | มีทางระบายน้ำออกจากชุมชน | กองช่าง |

แบบ ผ.05

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | ตัวชี้วัด | ผลที่คาดว่า | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (ผลผลิตของโครงการ) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | (KPI) | จะได้รับ |  |
|  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |  |  |
| ๒๔ | ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑-12 | เพื่อมีน้ำที่สะอาดใช้อุปโภค บริโภคขยายเขตส่งน้ำภายในของประชาชนในตำบลสระโพนทอง | 12 แห่ง | - | ๖,000,000 | - | - | ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคของตำบลสระโพนทองได้ทั่วถึง | กองช่าง |
| รวม ๒๔ โครงการ |  | - | - | - | 119,000,000 | - | - | - | - | - |

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ.08

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1/2561

(ชื่อ อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
|  |  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดซื้อรถยนต์รถยนต์ส่วนกลาง | รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน ๑ คัน | - | 575,000 | - | - | กองช่าง |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อสำหรับตัดหญ้าภายในอบต.สระโพนทอง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง | - | 9,500 | - | - | สำนักงานปลัด |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง | - | ๓,300 | - | - | กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง |

| ที่ แบบ ผ.08 | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
|  |  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |
| ๔ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง | ทีวี ดิจิตอล ขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๘ เครื่อง | - | ๘๒,400 | - | - | กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง |
| ๕ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง | - | 48,000 | - | - | กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง |
| ๖ | การศึกษา | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ | เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิด LED ขาววดำ จำนวน 1 เครื่อง | - | ๙,000 | - | - | กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง |

| ที่ แบบ ผ.08 | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |
|  |  |  |  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) |  |
| ๗ | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.สระโพนทอง | โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย พื้นที่ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่๑๒ ตำบลสระโพนทอง | - | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | ๑,๙๐๐,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| ๘ | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด,กล้อง CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง/จุดเสี่ยงภายในตำบลสระโพนทองฯลฯ | ตัดตั้งกล้องวงจรปิด,กล้อง CCTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระโพนทอง/จุดเสี่ยงภายในตำบลสระโพนทองฯลฯ | - | 624,๐๐๐ | 624,๐๐๐ | 624,๐๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม ๘ โครงการ |  | - | - | - | - | - | 3,251,200 | 2,524,000 | 2,524,000 | - |

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลปอ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี